UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación — ISR-401

A11. ANÁLISIS DE RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN

Proyecto: SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas

| # | Categoría | Descripción del riesgo | Prob. | Impacto | Nivel | Medida de mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ético | Filtración de datos personales de participantes de la comunidad UTEQ. | Baja | Alto | Medio | Cifrado AES-256 en reposo, repositorio privado hasta el cierre, control de acceso por rol. |
| 2 | Ético | Filtración o mal uso del feed de la cámara de videovigilancia. | Baja | Alto | Medio | No persistencia de video (Anexo A1); procesamiento solo en memoria; prohibición de almacenar fotogramas. |
| 3 | Ético | Incomodidad emocional del participante al ser entrevistado sobre su desempeño laboral. | Media | Bajo | Bajo | Derecho a interrumpir sin justificación; preguntas revisadas por el docente antes de aplicarlas. |
| 4 | Ético (auto-observación) | Conflicto de interés al evaluar procesos de la propia institución que forma al equipo. | Media | Medio | Medio | Declaración de conflicto de intereses individual (Anexo A6); entrevistas a docentes conducidas por integrantes sin asignaturas vigentes con ellos. |
| 5 | Reputacional | Publicación accidental de datos que permitan identificar a un docente o autoridad específica. | Baja | Alto | Medio | Doble revisión del manuscrito antes de someterlo; uso de identificadores tipo DOC-01, COORD-01 en el dataset. |
| 6 | Técnico | Pérdida de datos crudos de entrevistas (video/audio). | Baja | Medio | Bajo | Doble copia (repositorio + almacenamiento local cifrado); respaldo semanal durante la recolección. |
| 7 | Técnico | Correlación no autorizada entre datos de SIGA y el Sistema de Gestión Académica (SGA). | Baja | Alto | Medio | Compromiso explícito B3 de no vincular datos de participación con calificaciones ni matrícula. |
| 8 | Operativo | Retiro de un integrante del equipo durante la fase de campo. | Baja | Medio | Bajo | Documentación compartida de todos los procesos; roles con respaldo cruzado entre integrantes. |
| 9 | Operativo | Retiro o demora del aval institucional del Decanato. | Media | Alto | Medio | Solicitud del aval enviada con anticipación; seguimiento activo del analista líder. |
| 10 | Académico | Incumplimiento de plazos del PPA por la carga adicional del componente ético/empírico. | Media | Medio | Medio | Cronograma con holgura (Anexo A10); reuniones semanales de seguimiento del equipo. |
| 11 | Integridad académica | Fabricación o extrapolación de resultados del componente empírico sin datos reales. | Baja | Alto | Medio | Trazabilidad de commits; regla explícita del equipo de no redactar resultados antes de tener datos analizados (gatekeeper G4 de la guía del curso). |

A2 (INSTRUMENTOS). PROTOCOLO DE OBSERVACIÓN

Proyecto: SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas

Datos de la sesión de observación

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Código de la observación | OBS-__ (correlativo) |
| Sitio observado | Aula/laboratorio específico, Facultad de Ciencias de la Computación |
| Fecha, hora inicio, hora fin | ____________ |
| Observador(es) | ____________ |
| Tipo de observación | No participante, semi-estructurada |

Focos observacionales

1. Estado físico general del aula (limpieza, orden, iluminación).

2. Presencia y estado operativo visible de equipos (proyector, climatización, sensores).

3. Flujo de entrada/salida de personas al aula en el horario observado.

4. Señalización y facilidad para ubicar el aula asignada.

5. Evidencia de incidencias no reportadas formalmente (cables sueltos, equipos apagados manualmente, notas en pizarra sobre fallas).

6. Interacción del personal de servicios generales con el acondicionamiento del aula entre clases.

Instrumentos de registro

Ficha de campo impresa o digital, fotografías fechadas del entorno físico (sin rostros identificables, conforme al consentimiento informado).

Consideración ética

No se registran rostros ni datos identificables de personas durante la observación. Las fotografías se limitan al entorno físico (aula, equipos, señalización), nunca a personas presentes en el momento de la observación.